R O M A N I A

JUDETUL BRAILA

# CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R A R E A  Nr. 155

din 15 decembrie 2009

privind : aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit,  a indicatorilor tehnico-economici revizuiti,  a contributiei Consiliului Judetean Braila si a Acordului de Parteneriat  in vederea finantarii proiectului “Includerea in circuitul turistic si balnear a Lacului Sarat Movila Miresii”  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 15 decembrie 2009;

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila, raportul comun al Directiei strategii, integrare europeana si relatii internationale si Directiei economice inregistrat sub nr.15.111/08.12.2009;

Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism si transport;

Pe baza prevederilor art. 91 alin. 3 lit. ”f” si art. 126 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba Studiul de fezabilitate revizuit prevazut in anexa 1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici revizuiti ai investitiei prevazuti in anexa 2 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3 - Se aproba contributia locala cu suma de 2.141.733,09  reprezentand  175.000  lei contributia financiara a solicitantului la cheltuielile eligibile (2,16%),  186.094,50 lei contributia financiara a solicitantului la cheltuieli neeligibile, 1.589.377,59 lei  TVA.

Art.4 – Se aproba Acordul de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila(Consilul Judetean Braila) si Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Movila Miresii, prevazut in anexa 3 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.5 – Se modifica in mod corespunzator  dispozitiile art.1 si art.2 din Hotararea Consiliului Judetean nr.22/28 februarie 2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti, in vederea finantarii proiectului “ Turism si agrement in zona Lacului Sarat Movila Miresii”.

Art.6 – Se modifica in mod corespunzator dispozitiile art.1 si art.2 din Hotararea Consiliului Judetean nr.57/31 martie 2008 privind aprobarea modificarii HCJ nr 22/28.02.2008 in sensul schimbarii titlului studiului de fezabilitate in „Includerea in circuitul turistic si balnear a lacului sarat Movila Miresii”.

Art.7 - Directia strategii, integrare europeana, relatii internationale si Directia economica vor aduce  la indeplinire prezenta hotarare.

Art.8  - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija  Directiei administratie publica, contecios.

Hotararea a fost adoptata cu  30 de voturi “pentru” si 1  “abtinere”.

PRESEDINTE                                                                  CONTRASEMNEAZA

SECRETAR  AL  JUDETULUI

GHEORGHE BUNEA STANCU                                                     NICU FILOTE

Anexa 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REVIZUITI

1. Valoarea totală a investitiei (INV), fara TVA (mii lei) :     10.084,13     mii lei (în preţuri – luna august 2009, 1 euro =4,2070 lei), din care: - construcţii-montaj (C+M):    7.450,92 mii lei.

2. Durata de realizare proiect (luni): 22 luni; perioada de implementare a proiectului: 2010-2012

3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

| Denumire si cantitati | U.M. |
| --- | --- |
| Aductiune apa - 1200 | 210000 |
| Retea magistrala canalizare – 1200 m | 360000 |
| Retea electrica m.t. – 1200 m | 160000 |
| Post de transformare + cabina poarta – 15 mp | 186250 |
| Corp administrativ- 444,50 mp | 959546 |
| Teatru in aer liber 367,50 mp | 185985 |
| Grupuri sanitare 40,5 mp x 2 buc = 93 mp | 540261 |
| Strand si camera tehnica – 286 mp | 985752 |
| Foisor – 400 mp | 262923 |
| Debarcader | 17000 |
| Parcuri de panouri voltaice | 126000 |
| Instalatii electrice exterioare | 417500 |
| Instalatii sanitare exterioare apa+ canal | 410000 |
| Drumuri si parcari campus – 18059 mp | 1617012 |
| Racord DN 22-300 m | 489000 |
| Amenajari inierbate si spatii agrement 13795 mp | 192335 |

5. Indicatori financiari :

| RIR-F/C | - 5,51% |
| --- | --- |
| VNA/C (D=5%) | - 5130 mii lei |
| B/C | 0,63 |

6. Indicatori economici :

| RIR-E | 10,05 % |
| --- | --- |
| VENA (D=5,5%) | 1985 mii lei |
| B/C | 1,67 |