ANEXA

La Hotararea nr.17/2012

Indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea „Modernizare drum judetean DJ 255A Cotu–Lung – DN 23, km 26+000 – km 30+000”:

Valoarea totala a investitiei   :   4.429,968 mii lei (inclusiv TVA)

din care

C+M                                        :    4.066,954  mii lei (inclusiv TVA)

Durata de executie                  :              4 luni

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

- lungimea reabilitata              =    4,00 km

- latimea partii carosabile       =    6,00 m

- latimea acostamentelor         =    2, 00 m